Kielce,  dnia 02.09.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie nr 1:

Analizując dokumentację przetargową dla wyłonienia Generalnego Wykonawcy inwestycji a także bazując na naszym doświadczeniu przy realizacji podobnych obiektów prosimy o doprecyzowanie SIWZ w zakresie konieczności zapewnienia inspektora nadzoru w zakresie akustyki, inspektora nadzoru w zakresie elektroakustyki i inspektora nadzoru w zakresie mechaniki i oświetlenia scenicznego (technologia sceny). W projekcie wykonawczym zapewniono wykonanie odrębnego opracowania dotyczącego technologii sceny oraz zadbano o zapewnienie odpowiedniej osoby pełniącej funkcję kierownika. Zatem z dbałości o najwyższe dobro realizowanej inwestycji, logiczne i w pełni uzasadnione jest naszym zdaniem również postawienie w przetargu na nadzór inwestorski warunku, który zabezpieczy Zamawiającego w narzędzie kontroli jakości wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę prac.

W związku z powyższym proponujemy o doprecyzowanie SIWZ poprzez dodanie wymogu zapewnienia inspektora/inspektorów nadzoru dla następujących zakresów, spełniających np. poniższe warunki:

- Inspektor nadzoru w zakresie akustyki, posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w zakresie akustyki przy budowie / przebudowie / rozbudowie co najmniej dwóch sal o akustyce kwalifikowanej w obiektach kultury, tj. sal koncertowych, sal teatralnych, sal filharmonicznych lub sal operowych o ilości stałych miejsc siedzących na widowni nie mniej niż 200.

- Inspektor nadzoru w zakresie elektroakustyki, posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w zakresie elektroakustyki  przy budowie / przebudowie / rozbudowie co najmniej dwóch sal o akustyce kwalifikowanej w obiektach kultury, tj. sal koncertowych, sal teatralnych, sal filharmonicznych lub sal operowych o ilości stałych miejsc siedzących na widowni nie mniej 200.

- Inspektor nadzoru w zakresie mechaniki i oświetlenia scenicznego,  posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w zakresie technologii scenicznej przy budowie / przebudowie / rozbudowie co najmniej dwóch sal w obiektach kultury, tj. sal koncertowych, sal teatralnych, sal filharmonicznych lub sal operowych o ilości stałych miejsc siedzących na widowni nie mniej 200.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie warunków udziału w postępowaniu z uwagi na ograniczenie dostępu do zamówienia wykonawcom zdolnym do należytego sprawowania nadzoru.  Należy zaznaczyć że brak wymogu w opisanym warunku podmiotowym zapewnienia inspektora nadzoru w określonej branży nie zwalnia z obowiązku zapewnienia takiego nadzoru w trakcie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 2:

W związku z postanowieniem SIWZ p. 9.4.2 lit. b) tiret piąty w zakresie wymogów dla osoby pełniącej funkcję inspektora prac konserwatorskich, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości wykazania się przez w/w osobę doświadczeniem również w nadzorowaniu robót polegających na remoncie obiektu wpisanego do rejestru zabytków, do którego na gruncie przepisów powszechnie obowiązujących wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Aktualne sformułowanie warunku jest nadmierne i nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia, albowiem może doprowadzić do wyeliminowania z Postępowania wykonawców, którzy dają rękojmię prawidłowej realizacji zamówienia. Ponadto prosimy o uwzględnienie również faktu iż przy nadzorowaniu prac konserwatorskich na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, w tym obiekcie stanowiącym przedmiot zamówienia, asortyment robót określony dokumentacją postępowania, występuje zarówno w remontach jak i przebudowach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody – posiadanie doświadczenia w pracach konserwatorskich w obiekcie zabytkowym nie jest równoznaczne z inspektorem nadzorującym roboty budowlane proszę o zapoznanie się z podstawa prawną w opisanym warunku. W celu doprecyzowania warunku zdecydowano 
o modyfikacji warunku, pkt. 9.4.2 b) tiret piąty po zmianie przyjmuje brzmienie;

Osoba nadzorująca prace konserwatorskie, posiadająca uprawnienia określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (z 2020 r. poz. 282), która nabyła doświadczenie w okresie ostatnich 10 latach przed upływem terminu składania ofert, jako nadzorujący lub kierownik lub wykonujący prace konserwatorskie (od rozpoczęcia do zakończenia), na obiekcie zabytkowym wpisanych do rejestru zabytków co najmniej 2 usługi a wartości robót całej inwestycji wyniosła minimum 30 mln zł brutto

Pytanie nr 3:

W związku z postanowieniem SIWZ p. 22.7 w zakresie punktów przyznawanych za kryteria oceny ofert, zwracamy się o zmianę wskazanego w tabeli, lp. 2, kryterium określonego dla inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej. Maksymalną liczbę punktów w w/w kryterium otrzyma wykonawca, który będzie legitymował się doświadczeniem inspektora nadzoru budowlanego w aż sześciu inwestycjach wpisanych do rejestru zabytków o wartości minimum 30mln brutto każda, podczas gdy z naszego rozeznania wynika iż nie ma takich osób na rynku. Naszym zdaniem adekwatne do potrzeb i zakładanych celów postępowania, bez ryzyka uzyskania przez Zamawiającego usług gorszej jakości, byłoby umożliwienie otrzymania maksymalnej liczby punktów w ramach przedmiotowego kryterium wykonawcy, który dysponuje inspektorem nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej legitymującym się doświadczeniem w co najmniej w dwóch zakończonych inwestycjach, zdefiniowanych przez Zamawiającego. Zwracamy się zatem o przeformułowanie przedmiotowego kryterium i pozostawienie w przedmiotowym kryterium wyłącznie wartości inwestycji i ilości sprawowanych nadzorów inwestorskich.

Odpowiedź:

Zamawiający w części podziela pogląd zawarty w pytaniu i modyfikuje pkt. 22.7 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

| l.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto Liczba punktów = Cn/Cb x 60 gdzie: - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - Cb – cena oferty badanej - 60 wskaźnik stały | 60% | 60 pkt. |
| 2 | Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia Ocena w tym kryterium zostanie dokonana następująco Inżynier kontraktu Wyższe wykształcenie, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń doświadczenie (od rozpoczęcia do zakończenia) w pełnieniu funkcji dyrektora kontraktu, kierownika projektu lub inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji polegających na budowie lub rozbudowa lub nadbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości każdej z robót minimum 50 mln zł. brutto , w ilości: - 2 inwestycje - 0,00 pkt. - 3 inwestycji - 10,00 pkt. - 4 i więcej inwestycji - 20,00 pkt. Inspektorem nadzoru budowlanego posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), uprawnienia wynikające z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) oraz posiadającym doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu budową/robotami w zakresie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Doświadczenie zawodowe winno obejmować pełnienie funkcji inspektora nadzoru (od rozpoczęcia do zakończenia) na inwestycjach związanych z budową/robotami w zakresie obiektów wpisanych do rejestru zabytków o wartości każdej z robót minimum 15 mln zł brutto, w ilości; - 2 inwestycje - 0,00 pkt. - 3 inwestycji - 10,00 pkt. - 4 i więcej inwestycji - 20,00 pkt. | 40 % | 40 pkt. |

oraz modyfikuje pkt. 9.4.2 b) tiret drugi SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

- Inspektorem nadzoru budowlanego posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), uprawnienia wynikające z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) oraz posiadającym doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu budową/robotami w zakresie obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Doświadczenie zawodowe winno obejmować pełnienie funkcji inspektora nadzoru na min. dwóch budowach (od rozpoczęcia do zakończenia) związanych z budową/robotami w zakresie obiektów wpisanych do rejestru zabytków o wartości robót minimum 15 mln zł brutto,

Dopuszcza się łączenie funkcji inżyniera kontraktu i inspektora nadzoru budowlanego

W związku z powyższym Zamawiający w dniu 02.09.2020 r. zamieszcza na stronie internetowej Załącznik nr 1b „Wykaz osób do punktacji” oraz Załącznik nr 7 „Wykaz osób” po modyfikacji.

Pytanie nr 4:

Zwracamy się o wykreślenie postanowień umowy, § 11 ust. 1 i 2 gdyż są zdublowane i/lub niespójne z postanowieniami §10 w zakresie np. częstotliwości płatności (płatności kwartalne zamiast miesięczne).

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa § 11 ust. 1 umowy  w pozostałym zakresie zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 5:

Zwracamy się o doprecyzowanie w §16 umowy limitu kar umownych.

Odpowiedź:

Dodaje się ust. 4 o treści; Górny limin kar umownych wynosi 20% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy.

Pytanie nr 6:

Zwracamy się o wykreślenie postanowień wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy, p. 5 ppkt. 9) i 12) gdyż dublują one postanowienia wskazane w ppkt-cie 13). Jeśli zaś postanowienia wskazane w ppkt-ach 9) i 12) dotyczą innych czynności, to prosimy o doprecyzowanie częstotliwości dokonywania przeglądów celem umożliwienia ich wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż  zapisy obejmują inne zakresy.

Pytanie nr 7:

Zwracamy się o doprecyzowanie postanowień wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy, p. 5 ppkt. 14). O jakie konkretnie analizy po-realizacyjne chodzi, ile ich ma być i jaką mają mieć zawartość merytoryczną. Jest to konieczne do wykonania wyceny tego zakresu usług (oszacowanie roboczo-godzin zaangażowania konkretnego specjalisty).

Odpowiedź:

Zapis jest jednoznaczny i nie wymaga doprecyzowania gdyż sporządzenie analiz jest uzależnione od powstania takiego obowiązku po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 8:

Czy Wykonawca ma przewidzieć inspektora nadzoru w specjalności drogowej? Zamawiający wymaga od Generalnego Wykonawcy objęcia kierownictwa robót w w/w specjalności.

Odpowiedź:

Tak – fakt nie żądania w opisanym warunku podmiotowym w SIWZ zapewnienia nadzoru w określonej branży nie zwania z obowiązku zapewnia takiego nadzoru.

Pytanie nr 9:

Czy Wykonawca ma przewidzieć inspektora nadzoru w specjalności geotechnicznej? Zamawiający wymaga od Generalnego Wykonawcy objęcia kierownictwa robót w w/w specjalności.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedz na pytanie wyżej.

Pytanie nr 10:

Brak jest załącznika nr 8 do SIWZ zawierającego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zapis zamieszczono omyłkowo został usunięty.

Pytanie nr 11:

Nie dostrzegamy decyzji o pozwoleniu na budowę w przekazanym materiale przetargowym. Prosimy o uzupełnienie lub wskazanie lokalizacji.

Odpowiedź:

Nie jest na tym etapie niezbędne do złożenia oferty  - Zamawiający takie pozwolenie posiada.

Pytanie nr 12:

Nie dostrzegamy pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót w przekazanym materiale przetargowym. Zgodnie z  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz.U. 2010, Nr 243, poz. 1623 ), prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydawanego przez właściwego konserwatora zabytków. Prosimy o uzupełnienie lub wskazanie lokalizacji.

Odpowiedź:

Nie jest na tym etapie niezbędne do złożenia oferty  - Zamawiający wszelkie zezwolenia posiada.

Pytanie nr 13:

W SIWZ p. 9.4.2 lit. b) tiret drugi w zakresie wymogów dla osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru budowlanego Zamawiający wskazał, iż doświadczenie zawodowe w/w osoby winno obejmować pełnienie funkcji inspektora nadzoru na min. dwóch budowach (od rozpoczęcia do zakończenia) związanych z budową/robotami w zakresie obiektów wpisanych do rejestru zabytków o wartości robót minimum 30 mln zł brutto. Natomiast w SIWZ p. 22.7, w tabeli lp. 2, w zakresie punktów przyznawanych w kryterium określonym dla inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej oczekuje się iż doświadczenie zawodowe w/w osoby winno obejmować pełnienie funkcji inspektora nadzoru (od rozpoczęcia do zakończenia) na inwestycjach  związanych z budową/robotami w zakresie obiektów wpisanych do rejestru zabytków o wartości każdej z robót minimum 30 mln zł brutto. Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby inspektor nadzoru budowlanego w warunku udziału w postępowaniu wykazał się doświadczeniem w sprawowaniu nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na min. dwóch budowach (od rozpoczęcia do zakończenia) związanych z budową/robotami w zakresie obiektów wpisanych do rejestru zabytków o wartości każdej z robót minimum 30 mln zł brutto.

Odpowiedź:

W warunkach (9.4.2.b)) wymagane są dwa nadzory o określonym zakresie i kwocie jako wymóg dopuszczenia do postępowania, natomiast w kryterium punktacji (22.7) za ponad dwa nadzory Wykonawca otrzymuje przypisane punkty w tym kryterium.

Pytanie nr 14:

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy należy przewidzieć w ofercie koszty biura nadzoru inwestorskiego (wynajem kontenerów, koszty mediów i wyposażenia stanowisk pracy), czy też te koszty częściowo lub w całości będą skalkulowane w ofercie GW lub Zamawiający udostępni pomieszczenia dla nadzoru?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć w ofercie koszty biura nadzoru inwestorskiego.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 08.09.2020 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

- treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

19.5 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach”

Nie otwierać przed 08.09.2020 r. godz. 10:30”

- treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

20.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 08.09.2020 r. do godz. 10:00

- treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 08.09.2020  r. godz. 10:15